| Họ và Tên | Vai trò | Modul |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Văn Tại | Team Lead + Architect | Core Socket TCP (QTcpSocket/QTcpServer) |
| Ngô Đặng Minh Khôi | Developer | Peer Discovery UDP |
| Trần Ngô Duy Khang | GUI Developer | Main Window & Navigation |
| Ngủ Hoàng Khang | Network Developer | Chat Realtime |
| Nguyễn Thanh Khánh | File Transfer Developer | File Transfer |
| Lương Quốc Khánh | System Developer | Peer Management |

| TÊN | TUẦN 1 |
| --- | --- |
| Huỳnh Văn Tại | Thiết kế và xây dựng TCP Server/Client, quy trình Handshake (HANDSHAKE, HANDSHAKE_ACK, SESSION_KEY), xây dựng kiến trúc Project, review code và tích hợp module. |
| Ngô Đặng Minh Khôi | Xây dựng hệ thống Logging (Qt Logging/QLoggingCategory), cấu hình Config (port, IP, log level), hỗ trợ Leader kiểm thử kết nối TCP. (Module UDP sẽ triển khai ở Sprint sau.) |
| Trần Ngô Duy Khang | Thiết kế giao diện Qt Widgets: Main Window, Sidebar, danh sách Peer (giao diện mẫu), cửa sổ Chat, ô nhập tin nhắn, nút Connect, Send. |
| Ngủ Hoàng Khang | Thiết kế giao thức truyền dữ liệu (Length Prefix + JSON), xây dựng chức năng gửi/nhận tin nhắn Text 1-1 qua TCP, kiểm tra giới hạn kích thước gói tin. |
| Nguyễn Thanh Khánh | Tích hợp mã hóa End-to-End (RSA trao đổi khóa + Fernet Session Key), mã hóa/giải mã dữ liệu sau Handshake. (File Transfer triển khai ở Sprint sau.) |
| Lương Quốc Khánh | Xử lý ngoại lệ (Timeout, Invalid Packet, Disconnect), Graceful Shutdown, xây dựng Unit Test cho Framing, Handshake, TCP Transport và hỗ trợ kiểm thử tích hợp. |