| Họ và Tên | Vai trò | Modul |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Văn Tại | Team Lead + Architect | Core Socket TCP (QTcpSocket/QTcpServer) |
| Ngô Đặng Minh Khôi | Developer | Peer Discovery UDP |
| Trần Ngô Duy Khang | GUI Developer | Main Window & Navigation |
| Ngủ Hoàng Khang | Network Developer | Chat Realtime |
| Nguyễn Thanh Khánh | File Transfer Developer | File Transfer |
| Lương Quốc Khánh | System Developer | Peer Management |

| TÊN | TUẦN 1 |
| --- | --- |
| Huỳnh Văn Tại | Thiết kế và xây dựng TCP Server/Client, quy trình Handshake (HANDSHAKE, HANDSHAKE_ACK, SESSION_KEY), xây dựng kiến trúc Project, review code và tích hợp module. |
| Ngô Đặng Minh Khôi | Xây dựng hệ thống Logging (Qt Logging/QLoggingCategory), cấu hình Config (port, IP, log level), hỗ trợ Leader kiểm thử kết nối TCP. (Module UDP sẽ triển khai ở Sprint sau.) |
| Trần Ngô Duy Khang | Thiết kế giao diện Qt Widgets: Main Window, Sidebar, danh sách Peer (giao diện mẫu), cửa sổ Chat, ô nhập tin nhắn, nút Connect, Send. |
| Ngủ Hoàng Khang | Thiết kế giao thức truyền dữ liệu (Length Prefix + JSON), xây dựng chức năng gửi/nhận tin nhắn Text 1-1 qua TCP, kiểm tra giới hạn kích thước gói tin. |
| Nguyễn Thanh Khánh | Tích hợp mã hóa End-to-End (RSA trao đổi khóa + Fernet Session Key), mã hóa/giải mã dữ liệu sau Handshake. (File Transfer triển khai ở Sprint sau.) |
| Lương Quốc Khánh | Xử lý ngoại lệ (Timeout, Invalid Packet, Disconnect), Graceful Shutdown, xây dựng Unit Test cho Framing, Handshake, TCP Transport và hỗ trợ kiểm thử tích hợp. |

| TÊN | TUẦN 2 |
| --- | --- |
| Huỳnh Văn Tại | Multi-threading xử lý nhiều peer đồng thời (mỗi kết nối 1 thread, dùng Lock khi cần); xây Discovery Server (REGISTER, LOOKUP, HEARTBEAT) với validate dữ liệu đầu vào từ client và trả mã lỗi rõ ràng; đảm bảo mọi thao tác mạng chạy nền (non-blocking với GUI); đảm bảo giải phóng socket/thread khi peer disconnect hoặc lỗi; tiếp tục review & tích hợp module. |
| Ngô Đặng Minh Khôi | Cấu hình IP/port qua file config (không hardcode) cho cả Client và Discovery Server; tích hợp Logging vào toàn bộ module — ghi thời gian, connect/disconnect, lỗi, thao tác chính; rà soát để không log password/key/dữ liệu nhạy cảm; log riêng cho Discovery Server (REGISTER/LOOKUP/HEARTBEAT). |
| Trần Ngô Duy Khang | Kết nối GUI với backend thực tế; hiển thị rõ 4 trạng thái: đang kết nối / đang xử lý / thành công / thất bại cho mọi thao tác mạng (connect, send, forward); đảm bảo GUI không treo khi có lệnh mạng chạy lâu (dùng thread/callback từ module của Tại); hiển thị danh sách Peer động, Avatar, UI cho Reply/Forward. |
| Ngủ Hoàng Khang | Mở rộng giao thức: thêm reply_to_id, forward_from, avatar, emoji vào JSON message; định nghĩa rõ mã lỗi chuẩn (invalid packet, peer not found, timeout...) để Discovery Server và Client dùng chung; cập nhật tài liệu mô tả protocol/message structure cho báo cáo. |
| Nguyễn Thanh Khánh | Tích hợp mã hóa End-to-End vào luồng gửi/nhận thực tế (Reply/Forward vẫn phải được mã hóa); đảm bảo session key sinh ra runtime, không hardcode bất kỳ secret/private key nào trong source; nếu demo cần dữ liệu nhạy cảm thì dùng dữ liệu giả lập. |
| Lương Quốc Khánh | Mở rộng Unit Test cho Reply/Forward, multi-threading (race condition), Discovery Server; viết test dữ liệu không hợp lệ (packet sai định dạng) và test ngắt kết nối đột ngột; bắt đầu thiết kế stress test với ít nhất 2 mức tải (VD: 5 peer và 20 peer đồng thời), chọn metric đo (thời gian phản hồi, throughput, tỷ lệ lỗi, CPU/RAM) để chuẩn bị báo cáo kiểm thử. |